4万吨高盐稀态酱油生产技改项目建议书

一、总论

（一）项目名称

4万吨高盐稀态酱油生产技改项目

（二）项目单位概况

*****有限公司创立于1996年，是食品添加剂和调味品的专业生产企业，公司已通过ISO9001国际质量体系认证及QS国家质量安全认证，是国家进出口企业。公司地处眉山市东坡区城南岷家渡，距眉山城区3km，占地106亩。公司拥有固定资产5000万元，职工450人，其中大中专以上人员占20%以上。

公司秉持“诚信务实、勤奋开拓”的经营理念和“精细化管理”的经营法则，在第一个五年计划中，以100%的年递增率，飞速发展成拥有四川眉山、江苏苏州、山东潍坊、河北石家庄、秦皇岛、广西柳州等生产及营销基地。目前公司拥有国内最先进的焦糖色素、食用冰醋酸等食品添加剂生产线，并引进了年产能力1万吨的“高盐稀态”酱油生产线，填补了西南地区无高档酱油的空白。公司产品不仅覆盖全国，而且还出口东南亚、俄罗斯、马来西亚等国家和地区。

（三）项目拟建地点

公司现占地面积为106亩, 按食品企业卫生要求,绿化面积占15%,厂区现布局合理，使用率达100%，在现有面积内扩建生产线已不可能，计划增购土地60亩，该地位于公司北门靠岷江河边，属河滩荒地，现归瓦窑四组管辖。（附厂区布局图,土地面积见附表1—2）

（四）项目建设内容与规模

建设生产规模为40000吨/年的高盐稀态酱油技改生产线，总投资11000万元。

（五）项目建设年限

一年

二、项目建设的必要性和条件

（一）项目建设的必要性分析

酱油、醋作为调味品，在人们生活中具有不可或缺的地位，随着人们生活水平的不断提高，其市场前景将会越来越好。调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。近年来，我国调味品行业有了较大发展，特别是调味品 “地产地销”的局面已被打破。企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。各种名、特、优、新产品不断涌现，加速了产品的更新换代，对提高人们的饮食质量，改善烹调方法起到了不可估量的作用。

（二）项目建设的资源条件评价

四川是农业大省，小麦产量较大，黄豆东北产量很大，可以说是原料充足。同时原材料可就近获取，运输线路短，费用低，可大大节约生产成本。

三、建设规模与产品方案

（一）建设规模

设计生产规模40000吨/年。

第一年筹建试生产，第二年生产规模为16000吨，第三年生产规模为30000吨，4年达到生产规模40000吨，实现销售收入14000万元，实现利润1000万元。

（二）产品方案

目前我们的产品有以下品种：千禾特鲜酱油、千禾老抽王、千禾生抽王、草菇老抽、黄豆酱油、味极鲜、千禾精酿醋、白醋等。采用优质东北大豆和本地小麦，纯天然配方，利用“高盐稀态”工艺全封闭生产，经过180天低温发酵。产品具有纯天然、口味丰富、鲜美、酱香和脂香浓郁、菜色好看、无焦糊味、无苦味等特点。

四、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

调味品生产工艺流程全套引进日本“高盐稀态”酿造技术，严格按ISO9001国际质量管理体系运行，全面推行HACCP食物安全计划。

在生产过程中严格按企业标准生产，严格检验，严格计量。

（二）主要设备方案

生产设备投资估算明细表

单位：万元

| 序 号 | 设 备 名 称 | 单 价 | 数 量 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 制冷设备 | 10 | 2套 | 20 |
| 02 | 蒸气夹层锅 | 0.6 | 6个 | 3.6 |
| 03 | 粉碎机 | 0.5 | 6台 | 3 |
| 04 | 炒麦机 | 15 | 4台 | 60 |
| 05 | 炒锅 | 6 | 2套 | 12 |
| 06 | 发酵池 | 5 | 120个 | 600 |
| 07 | 化验设备 | 45 | 2套 | 90 |
| 08 | 圆盘制曲机 | 100 | 4套 | 400 |
| 09 | 圆盘制曲空调 | 8 | 4套 | 32 |
| 10 | 原油储罐 | 10 | 24个 | 240 |
| 11 | 输气管道 | 20 | 2套 | 40 |
| 12 | 输料管道 | 45 | 2套 | 90 |
| 13 | 料仓 | 10.7 | 2套 | 21.4 |
| 14 | 压滤机 | 25 | 4台 | 100 |
| 15 | 调配罐 | 5 | 10个 | 50 |
| 16 | 蒸料机 | 150 | 2台 | 300 |
| 17 | 输水管道 | 30 | 2套 | 60 |
| 18 | 成品油罐 | 33 | 6个 | 198 |
| 合 计 |  |  |  | 2320 |

（三）工程方案

| 办公室 | 3000m2 |
| --- | --- |
| 生产车间 | 30000 m2 |
| 仓库 | 8400 m2 |
| 化验室 | 400 m2 |
| 配料室 | 1000 m2 |
| 职工宿舍 | 6000 m2 |
| 供、排水系统 |  |

绿化工程：调味品生产加工过程中不会产生残留物，对环境不会造成污染，符合国家环境保护的相关规定，在厂区道路两旁，车间前后空地栽种树木、花卉，并广植草皮，既可美化环境，净化空气，也可以使工人心情舒畅，提高工作效率。

五、投资估算及资金筹措

（一）投资估算

1、建设投资估算:

项目计划投资为11000万元，其中固定资产投资4430万，流动资金投入6570万元。

固定资产投资估算内容包括：主要生产设备投资（见表5—1），土地、厂房、交通工具、供排水系统、电力设备等。

生产设备投资估算明细表

单位：万元

| 序 号 | 设 备 名 称 | 单 价 | 数 量 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 制冷设备 | 10 | 2套 | 20 |
| 02 | 蒸气夹层锅 | 0.6 | 6个 | 3.6 |
| 03 | 粉碎机 | 0.5 | 6台 | 3 |
| 04 | 炒麦机 | 15 | 4台 | 60 |
| 05 | 炒锅 | 6 | 2套 | 12 |
| 06 | 发酵池 | 5 | 120个 | 600 |
| 07 | 化验设备 | 45 | 2套 | 90 |
| 08 | 圆盘制曲机 | 100 | 4套 | 400 |
| 09 | 圆盘制曲空调 | 8 | 4套 | 32 |
| 10 | 原油储罐 | 10 | 24个 | 240 |
| 11 | 输气管道 | 20 | 2套 | 40 |
| 12 | 输料管道 | 45 | 2套 | 90 |
| 13 | 料仓 | 10.7 | 2套 | 21.4 |
| 14 | 压滤机 | 25 | 4台 | 100 |
| 15 | 调配罐 | 5 | 10个 | 50 |
| 16 | 蒸料机 | 150 | 2台 | 300 |
| 17 | 输水管道 | 30 | 2套 | 60 |
| 18 | 成品油罐 | 33 | 6个 | 198 |
| 合 计 |  |  |  | 2320 |

固定资产投资估算表

单位：万元

| 序 号 | 项 目 | 数 量 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 生产设备生 生产设备 |  | 2320 |
| 02 | 办公室 | 3000m2 | 150 |
| 03 | 生产车间 | 30000 m2 | 900 |
| 04 | 仓库 | 8400 m2 | 336 |
| 05 | 化验室 | 400 m2 | 16 |
| 06 | 配料室 | 1000 m2 | 40 |
| 07 | 职工宿舍 | 6000 m2 | 180 |
| 08 | 供、排水系统 |  | 36 |
| 09 | 电力设备 | 250KW | 32 |
| 10 | 交通工具 |  | 60 |
| 11 | 土地 |  | 240 |
| 12 | 绿化 |  | 120 |
| 合计 |  |  | 4430 |

（二）资金筹措

扩建生产线所需资金11000万元，其中企业自筹资金5500万元，招商引资5500万元。

六、效益分析

（一）经济效益

本项目所需的主要原料是小麦、豆粕，经估算：每吨产品的总成本为3169.00元，详见表6—1

每吨产品的生产成本

表6—1                                           单位：元

| 序号 | 项 目 | 金 额 | 序号 | 项 目 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料 | 1795.00 | 5 | 制造费用 | 185.00 |
| 2 | 配料 | 681.00 | 6 | 财务费用 | 78.50 |
| 3 | 燃料及动力 | 95.00 | 7 | 销售费用 | 175.00 |
| 4 | 工资及福利 | 80.00 | 8 | 管理费用 | 79.50 |
| 合计 | 3169.00 |  |  |  |  |

各年生产成本估算表(见表6—2,附后)

损益计算(见6-3)

产品价格参照国内同类产品价格并考虑一定的竞争能力确定,经测算:每吨产品的销售额为3500元。

销售利润为：3500元/吨-3169元/吨=331元/吨

达产后年均利润总额：331元/吨×40000吨=1324万元

全部投资回收期：5年

（二）社会效益

调味品系列产品主要用作烹调佐料、也可作休闲食品厂家的调料使用，是人们日常生活广泛消费的产品。酱油、醋等调味品在全国各菜系中都是最基本的调料。

“高盐稀态”酱油的主要原料是豆粕和小麦，这些原料在我国东北地区有较大产量，来源有保障。

公司现有的“高盐稀态”酱油产品系纯天然配方，工艺先进、风味独特，产品面市后一直受到消费者的赞誉，市场竞争优势明显。但因其生产周期较长，现有生产线的年产能力有限，即使满负荷生产，也无法满足市场需求。为了改变这一现状，公司计划投资扩建年产能力达20000吨以上，符合HACCP认证要求的生产线，以扩大公司的市场份额，为当地经济的发展做出一定的贡献。

七、结论

开门七件事，“柴米油盐酱醋茶”。这七件事中，调味品占了相当大的分量。随着人民生活水平的不断提高，传统的饮食文化和结构已发生了重大变化。人们的口味越来越丰富，人们也越来越注重食品的安全和卫生，以“高盐稀态”这种全封闭工艺生产的高档酱油，其市场潜力已凸显出来；另一方面，随着市场国际化进程的加速，为了提高国内产品的市场竞争力，国家加大了对食品质量、卫生和安全的监督力度，严格实行市场准入制度，企业只有通过加大对生产设备、技术等方面的投入，来提高产品品质，提升产品形象，获得市场席位。一大批不具备竞争实力、不符合生产要求的企业、手工作坊将被市场淘汰，会空出巨大的市场空间。再则，国外的一些食品企业，直接将原油作为其生产原料，为了降低其产品成本，纷纷将目标定位在中国市场，以获取较大利润。所以市场需求极为广泛，市场潜力非常巨大。

各年生产成本费用估算

表6-2                                                                                 单位：万元

| 序 号 | 项 目 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产成本 | 2836.00 | 4537.78 | 8508.00 | 11344.00 | 11344.00 | 11344.00 | 11344.00 | 11344.00 | 11344.00 |
| 1.1 | 原材料 | 1795.00 | 2872.00 | 5385.00 | 7180.00 | 7180.00 | 7180.00 | 7180.00 | 7180.00 | 7180.00 |
| 1.2 | 辅助材料 | 681.00 | 1089.60 | 2043.00 | 2724.00 | 2724.00 | 2724.00 | 2724.00 | 2724.00 | 2724.00 |
| 1.3 | 燃料动力 | 95.00 | 152.18 | 285.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 1.4 | 工资及福利 | 80.00 | 128.00 | 240.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| 1.5 | 制造费用 | 185.00 | 296.00 | 555.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 |
|  | 其中:折旧费 | 54 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 2 | 销售费用 | 175.00 | 280.00 | 525.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 管理费用 | 79.5 | 127.20 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |
|  | 其中:摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务费用 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
|  | 其中:利支息出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 5 | 总成本费用 | 3168.5 | 5022.98 | 9350.00 | 12440.00 | 12440.00 | 12440.00 | 12440.00 | 12440.00 | 12440.00 |
|  | 其中:固定成本 | 517.5 | 781.20 | 1397.00 | 1836.00 | 1836.00 | 1836.00 | 1836.00 | 1836.00 | 1836.00 |
|  | 可变成本 | 2651.00 | 42241.78 | 7953.00 | 10640.00 | 10640.00 | 10640.00 | 10640.00 | 10640.00 | 10640.00 |

损       益      表

表6-3                                                                                     单位：万元

| 序号 | 项 目 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售收入 | 3500 | 5600 | 10500 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 2 | 总成本费用 | 3168.5 | 5022.98 | 9350 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 |
| 3 | 销售税金及附加 | 140 | 224 | 420 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 4 | 利润总额 | 191.5 | 353.02 | 730 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
| 5 | 所得税 | 63.2 | 116.5 | 240.9 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 6 | 税后利润 | 128.3 | 236.52 | 489.1 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 7 | 利润分配 | 12 | 24 | 48.6 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7.1 | 盈余公积金 | 6 | 12 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 7.2 | 公益金 | 6 | 12 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 7.3 | 应付利润 | 116.3 | 212.52 | 441.1 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| 7.4 | 其中用于偿还贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计未分配利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业厂区布局图（1-2）